Rep. n. …

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI …

(Provincia di ...)

Sull’imposta di bollo

Sul tema si rinvia alla risposta dell’ Agenzia delle entrate 17/5/2021 n. 347

Imposta di bollo sulla domanda di partecipazione a gare con procedere aperte, contratti stipulati secondo le varie modalità procedurali - articoli 2 e3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972

Sulle modalità di stipula del contratto

- Art. 34 c. 14 del Codice dei contratti

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Il comma quindi ammette una sorta di “equiordinazione” quanto alla forma del contratto sempre che risulti in forma scritta a pena di nullità.

Parere 850/2021

L’art. 32, comma 14, prevede che il contratto debba essere stipulato: "a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o oppure mediante scrittura privata” Tali tre forme di conclusione, valide anche per i contratti sopra-soglia, sono alternative. Si precisa che il contratto dovrà essere comunque sottoscritto in modalità elettronica. Invece, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Parere 711/2020

E' possibile stipulare i contratti con scrittura privata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016.

(*) Ipotesi atto pubblico amministrativo (rogato dal Segretario Generale) con le varianti in caso di scrittura privata

(*) CONTRATTO DI ___________________________ PER GLI ANNI … CODICE CIG …

L’anno ………… il giorno … .. del mese di …, presso la ………………. del ….. di ... (…), avanti a me …, Segretario Comunale, a questo atto autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

Le parti:

- …, nato a … (…) il …, (Cod.Fisc. …), domiciliato presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in nome e nell’interesse del ….. di ... (C.F. …) in qualità di dirigente/responsabile del servizio  …, giusto decreto sindacale n. … del ………..;

- …, nato a … (…) il … (C.F. …), il quale interviene nel presente atto in qualità di … e legale rappresentante dell’operatore economico … con sede a … (…) in via … n. … (C.F. … – Partita IVA …), come risulta dalla  C.C.I.A.A. di ... prot. n. … in data …, depositato presso l’ufficio … del Comune.

I predetti comparenti, della cui  identità personale io __________________ dott. ________________ Segretario Generale sono certo, con l’atto e le clausole che seguono convengono:

(in caso di scrittura privata)

….. procedura aperta per l’affidamento ___________________________CIG ___________________ (CUP …).

L'anno _______ il giorno __________________ del mese di ___________________________________________________

F R A

IL COMUNE _________________, P.IVA/CF , (in seguito denominato “Comune”), rappresentato dal Dirigente/responsabile del servizio  competente ____________________, nato a ________________ il ________________________, domiciliato presso la sede del Comune, con poteri assegnati giusto decreto _____________________________________;

E

___________ ______________(in seguito denominata “Impresa appaltatrice”), con sede in ________ iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________ al numero e codice fiscale __________rappresentata dal ________________________Sig. _______, nato a ______il _______, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

PREMESSO CHE (Richiamare i vari atti propedeutici che hanno porta all’aggiudicazione)

- con det. a contrarre del … n. … del …, efficace, è stato approvato _______________________________ (compreso) e lo schema contrattuale;

N.B. Si ritiene che lo schema contrattuale debba essere approvato ( e reso disponibile) già con la determina a contrarre che avvia il procedimento amministrativo in modo che i partecipanti alla competizione siano già in grado di valutare/verificare le varie clausole. Se lo schema di  contratto venisse reso noto solo successivamente il rischio è che alcune clausole potrebbero essere oggetto di contestazione prima del momento della stipula del contratto (di cui il RUP deve assicurare la massima tempestività ex lege 120/2020, art. 1, comma 1 e art. 2 comma 1, pena di potenziale responsabilità erariale)

- con det.  del … n. … del …, efficace, post verifica dei requisiti di partecipazione,  è stato aggiudicato definitivamente l’appalto di cui al presente atto  all’impresa/ ditta ____________________  che ha presentato offerta economicamente più vantaggiosa, (indicare)

- i costi del lavoro sono cosi definiti ___________________

- si è proceduto con lìacquisizione della documentazione in materia “antimafia” (ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 15);

- in sede di gara, il piano di sicurezza fisica dei lavoratori depositato presso … /acauisito il DUVRI e il DURC;

- Il RUP________________ ha proceduto alla verifica delle condizioni per la regolare stipula del presente contratto/scrittura privata .

Tutto quanto  premesso,

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto,  dichiarano a me Ufficiale rogante di avere piena contezza,  integrale e di accettarne clausole e contenuto dell’atto presente e degli allegati.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

…, descrizione dell’oggetto del servizio e della forniture con i vari riferimenti contabili …..  di __________________

Fin dal primo articolo, il RUP potrebbe inserire i referimenti normativi e la prerogativa dell’aumento delle prestazioni (entro il quinto giusto comma 12 * dell’articolo 106 del Codice dei contratti)  nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 senza che l’appaltatore possa pretenedere la risoluzione contrattuale ex art. 108 del Codice dei contratti in aderenza  con quanto previsto nella  documentazione di gara, ai sensi dell’art. 106 comma primo lett. a) del Codice dei contratti.

L’operatore economico si obbliga ad effettuare il/la ___________________in oggetto nel rispetto assoluto di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto  (allegato al presente contratto/scrittura)  ed alle altre condizioni di concertate con l’atto presente.

Art. 2 – Durata

L’appalto ha inizio il giorno … e termine il giorno …, secondo quanto previsto all’art. … del capitolato.

L’articolo può disciplinare le opzioni di durata, come il rinnovo del contratto e la procedura negoziata (art. 63, comma 5 del Codice) della ripetizione, si prestano soprattutto, se non esclusivamente, per i servizi (la ripetizione è prevista anche per i lavori).

(Clausola sulla proroga e sulle opzioni (eventuale))

Art. 3  Proroga del contratto e opzioni

La durata del contratto è fissata in mesi _____________________ e si intende scaduto senza alcuna comunicazione fatta salva la possibilità espressa di attivare la proroga del contratto  per mesi __________________ agli stessi patti e condizioni di cui all’intervenuta aggiudicazione,  ai sensi di quanto previsto nel bando di gara/lettera di invito e dell’articolo 106 comma 12 del Codice dei contratti. La proroga è finalizzata ad assicurare la transizione verso il nuovo appalto.

E’ fatta salva la possibilità della stazione appaltante di disporre il rinnovo/ripetizione del contratto agli stessi patti e condizioni (o a condizioni migliorative). Il rinnovo/ripetizione, per ____________________ verrà attivato tramite richiesta espressa dal dirigente/responsabile del servizio entro __________________ dalla scadenza del contratto. Non è ammesso alcun rinnovo tacito

Art. 4 – Corrispettivo (split payment) e tracciabilità

I pagamenti, con applicazione delle regole dello split pyament (così come stabilito dalla legge 190/2014, art.1 comma 629) con fatture che dovranno  pervenire al Comune nel rispetto delle modalità di fatturazione elettronica. In caso di ritardo nei pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

Trascorsi i termini di cui sopra l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, agire per la risoluzione del contratto.

I pagamenti  effettuati secondo le sotto indicate modalità:

__________________

sul seguente conto corrente “dedicato” _________________________.

L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, indicando nelle fatture il numero CIG e il periodo di riferimento. L’operatore economico si impegna, senza indugio, a comunicare all’ente ed  alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di … (…) la notizia di eventuali inadempmenti della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5 – Revisione/adeguamento prezzi

N.B. Solo per i contratti a prestazioni continuative

La revisione, secondo indice ISTAT (salvo definizione di specifici prezzi standard da parte dell’ANAC)   prezzi decorrerà dopo il primo anno di esercizio, ne consegue che il prezzo rimane invariato per il primo anno.

N.B Fonte ANCI. L’apposizione della clausola, da parte dell’amministrazione, è facoltativa, in linea con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui l’istituto della revisione è preordinato, nell’attuale disciplina (si faceva riferimento all’art. 115 del decreto legislativo 163/2006 oggi abrogato), alla tutela dell’esigenza, propria dell’Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (Cons. St., sez. V, 23.4.2014, n. 2052).

L’apposizione di una clausola di revisione dei prezzi può essere opportuna per evitare il rischio che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario su cui è avvenuta la stipula del contratto e il rischio per l’impresa di subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino nell’arco dell’esecuzione, che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni”.

Art. 6 – Oneri e obblighi dell’operatore economico

Rimangono a carico dell’operatore economico, (eventuale) oltre alle spese del personale addetto, il materiale igienico-sanitario ed in genere tutto ciò che è necessario all’esecuzione del servizio, dando atto che tutti i materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo persone, immobili o arredi. Resta inteso che il Comune si riserva la facoltà di proibire l’uso di quei prodotti che, a suo insindacabile giudizio, venissero ritenuti dannosi.

Le qualifiche del personale che l’operatore economico destinerà al servizio dovranno corrispondere a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro (in questo caso – se si tratta di appalto in cui si prevedeva la clausola sociale ex art. 50 del Codice dei contratti, può essere richiamato il piano di riassorbimento presentato dall’appaltatore in fase di gara).

(in caso di presenza di manodopera) L’operatore economico dovrà comunicare le generalità del personale addetto al servizio e munirlo di apposito distintivo di riconoscimento, ….

Specificare l’obbligo dell’appaltatore sulla sostituzione del personale assente..previa comunicazione alla stazione appaltante dei nominativi e del curriculum…

Art. 7 – Garanzie

L’impresa (..) ha costituito  garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di € … (euro …), con l’espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, mediante polizza fideiussoria della … n. … in data …, pari al …% del valore contrattuale di € … (euro …) per gli anni … per l’adempimento degli obblighi contrattuali.

Altresì ha prodotto (se richiesta) polizza per le responsablità  per danni a cose e/a terzi nell’esecuzione del servizio  tenendo indenne la stazione appaltante da ogni responsabilità per fatti civili/penali che dovessero sorgere/emergere durante l’esecuzione del contratto per anni_____________ successivi alla scadenza dello stesso.

Sulla garanzia definitiva l’ente ha ogni diritto di valersi per eventuali inadempimenti contrattuali, senza alcun bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Le garanzie verranno svincolate,  fermo restando il previo esame delle contestazioni di parte, una volta  accertata a cura del DEC/RUP   la conformità del servizio e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati nel servizio, nel rispetto del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Cessione del contratto

È vietata la cessione del presente contratto, l’operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

Art. 9 – Penali

Il RUP/DEC provvederà alla verifica sulla regolarità dell’esecuzione del contratto quale condizioni imiprescindibile per il pagamento delle commesse.

In caso di interruzione ingiustificata dal servizio è  dovuta la penale (ex art. 113-bis (*) del Codice dei contratti) di ________ per ogni giorno di ritardo.

(*) art. 113-bis, Termini di pagamento. Clausole penali

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile..

3. Resta fermo quanto previsto all’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231..

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le Parti concordano che la penalità verrà portaat in riduzione al  pagamento delle fatture, e in ogni caso sulla garanzia.

Ogni inadempienza sarà segnalata dal DEC al RUP e da questi tramite PEC alla controparte, che si impegna a risolvere/procedere con gli adempimeti richiesti a pena di ulteriore penalità che, in base alla gravità dell’inadempienza stessa non sarà compresa tra ____________ e tra ____________ da decurtarsi dalla prima fattura relativa al corrispettivo. L’ammontare della penalità verrà definito dal RUP su verbale (che certifica l’inadempienza/le inadempienze) del DEC.

…Indicare le modalità con cui verranno effettuati i controlli a cura del DEC/RUP (situazioni che variano a seconda del tipo di appalto..)

N.B. Le competenze sull’irrogazione delle penali

Le linee guida ANAC n. 3 (che dispongono in tema di funzioni del RUP) indentificano le competenze in materia di penali distinguendo tra penali che riguardano il caso dei lavori e l’appalto di servizi/forniture, come sotto riportate.

Il RUP,

m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

g) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, …

Art. 10 – Recesso dal contratto

È fatta salva la facoltà di recesso ex art. 109   del Codice dei contratti, previa comunicazione scritta del RUP con preavviso di 20 giorni  fermo restando l’obbligo di pagamento delle prestazioni rese.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

N.B. La clausola risolutiva espressa deve descrivere con precisione la condotta inadempiente, quindi, opera automaticamente nel momento in cui la descritta condotta si verifica nella realtà.  Tra le tante Corte di Cassazione, sez. Civ, sentenza n. 21740/2016.

Cause/ipotesi che legittimano la  clausola risolutiva …( titolo esemplificativo): …

- inadempimento sui  termini di intervento e consegna beni;

- la consegna di beni di qualità  diversa (inferiore)  rispetto a quelli forniti come campione;

- il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio;

- nel caso in cui sia stato verificato che l’appaltatore  economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto;

- Inadempienza sulla richiesta di sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi;

- la reiterata violazione delle norme del presente contratto;

- in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l’esito negativo  per un n. di ____ tentativi di collaudo.

Es. clausola del contratto

Sono causa di risoluzione espressa la reiterata sospensione, anche temporanea del servizio, nonchè il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e le altre condizioni stabilite dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.

È causa di risoluzione espressa, inoltre,  il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia stata inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, delle obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010.

Art. 12  – Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto, nei casi previsti dal capitolato d’appalto (ripetere) previa comunicazione via PEC a cura del RUP da trasmettersi entro _____________ ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti

Art. 13 – Cessione del credito

In tema di cessione del credito si impone il disposto di cui all’articolo 106, comma 13 sotto riportato.

Art. 106/13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 14 – Responsabilità dell’operatore economico e responsabilità verso i lavoratori

(eventuale la formulazione nel modo che segue se, ovviamente, si tratta di servizio)

L’operatore economico è responsabile degli infortuni del personale addetto che si dovessero verificare. Il personale a disposizione deve essere in possesso delle assicurazioni previste a norma di legge (esigibili a richiesta della stazione appaltante ..oppure ..che devono essere consegnate in copia alla stazione appaltante) con impegno – a pena di risoluzione del contratto in danno -  ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli in materia di previdenza sociale.

L’appaltatore si impegna, in ogni caso,  già con il presente contratto al rispetto di ogni obbligo/adempimento previsto nei contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali,  il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità di ogni tipo.

L’oppaltatore si  impegna ad applicare  ai dipendenti assunti ogni  condizione normativa e retributiva non inferiori a quelle che risultassero  dai contratti collettivi di lavoro per categoria.

- N.B. La regolarità contributiva (art. 30 del Codice)

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105.

(clausola)

Rimane fermo che, se nell’esecuzione del contratto l’oppaltatore subissce denuncia/segnalazione dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze agli obblighi contributivi (..:) , il pagamento, fino alla concorrenza del debito  verrà sospeso. Le somme verranno trattenute per essere corrisposte (ai sensi dell’articolol 30 del Codice)  tramite intervento sostitutivo agli enti previdenizali/assicurativi. L’oppaltatore non  potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro l’operatore economico, prima dell’inizio di qualsiasi attività, si impegna inoltre a comunicare per iscritto: il nominativo del diretto  responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione; il nominativo del medico competente; i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o funzioni di coordinamento  delle attività svolte nei locali oggetto del presente appalto.

Art. 15 – Subappalto

È autorizzato/non è autorizzato  il subappalto né ammessa la cessione del contratto… (se il subappalto è stato autorizzato ..indicare)  per le seguenti prestazioni

L’ appaltatore deve produrre le  copie dei contratti per l’utilizzo del subappalto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni   comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa in subappalto. Deve produrre le dichiarazione del subappaltatore che attestano il possesso dei requisiti di generali per essere affidatario di una fornitura pubblica.

La stazione appaltante potrebbe concordare di effettuare direttamente  i pagamenti al’ subappaltatore o all’appaltatore/contraente previa trasmissione al RUP della fatture quietanzate con pagamento al subappaltatore.

Art. 16 – Riservatezza e privacy

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni dato/informazione, anche tecnica, resterà riservata.

Inoltre, l’appaltatore non potrà utilizzare nessuna informazione acquisita  durante il rapporto contrattuale, né realizzare/predisporre  banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell’ente ma sempre  nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.

L’Operatore economico dichiara espressamente di aver preso visione dell’informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), depositata presso l’ufficio ….

La stazione appaltante  informa l’appaltatore  che il Titolare del trattamento dei dati è … (rappresentante legale), che il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è … (indicare nominativo con il ruolo rivestito).

Il Responsabile per la  protezione dei dati (c.d. DPO) è … (indicare nome e dati anagrafici), il cui nominativo è indicato nella sezione trasparenza dell’ente (occorre pubblicare il relativo decreto).

la Stazione Appaltante tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti seguendo adeguate misure minime di sicurezza.

Ogni dipendente (o altro ruolo, collaboratore, socio etc.) dell’appaltatore che dovesse trattare dei dati o compiere operazioni su dati personali afferenti l’esecuzione del conratto dovranno avere il ruolo di rsponsabili del trattamento dei dati con  comunicazione immediata alla stazione appaltante e previo nulla osta da parte di quest’ultima .

Le Parti del presente contratto, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali. Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all’estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

L’appaltatore viene informato dell’adozione del Piano anticorrzione (adottato con deliberazione _______________ e  di ossequiare ogni prescrizione a pena di risoluzione ed al rispetto, previa sottoscrizione,  del patto di integrità adottato con deliberazione _______________. Il patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato.

Art. 17 –  Modifica del contratto

Il contratto può essere modificato esclusivamente alle condizioni di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti.

(Si rinvia a quanto evidenziato con la webinar per l’applicazione pratica)

Art. 18 – Contenzioso/controversie

Ai fini  del presente contratto l’appaltotore elegge (o dichiara di eleggere)   il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale,  nella Sede Municipale______________________, come risulta da specifica clausola  del bando di gara/lettera di invito.

Per la definizione di contenziosi/controversie le Parti rinviano espressamente alle procedure di Accordo bonario dal decreto legislativo n. 50/2016, sempre che siano compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell’Accordo bonario determina la cessazione della materia del contendere. L’accordo bonario ha natura transitiva.

In alternativa potrebbe indicarsi il ricorso all’arbitrato  (art. 209 del Codice)

Resta inteso che, comunque, Foro competente ed esclusivo per ogni controversia è quello del Tribunale di …

Art. 19 – Spese del contratto

Le spese del presente contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed aggiunte in particolare il D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito in legge 22.12.1980 n. 891.

Art. 20  – Norme di chiusura

Per ciò che non sia stato espressamente previsto nel presente contratto le Parti si impegano a far  riferimento al capitolato speciale d’appalto (allegato al presente contratto), all’offerta e alla documentazione depositata agli atti presso l’ufficio  comunale ___________. L’appaltatore dichiara  di conoscere le norme citate e gli atti richiamati che si intendono integralmente riportate/i, dispensando, pertanto, il presente Ufficiale rogante/dirigente-responsabile del servizio (in caso di scrittura privata) dalla relativa lettura. Si conferma ogni ulteriore rinvio, per quanto non disposto/richiamato al decreto legislativo n. 50/2016.

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, le parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.

Ai soli effetti dell’iscrizione di quest’atto a repertorio, l’operatore economico dichiara che il valore complessivo del presente atto è di € … (euro …) (dando atto che i diritti di rogito – in caso di atto pubblico amministrativo evidentemente - sono riscossi al 50%, in applicazione punto 9 Norme Speciali della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604. Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi art. 17, D.Lgs. n. 460/97).

(in caso di atto pubblico amministrativo)

Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti informatici su … (…) pagine a video, dandone lettura alle Parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, attestando che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

In caso di scrittura privata

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’Iva, la presente scrittura non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e successive modificazioni e integrazioni e viene redatta in modalità elettronica.

La presente viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.lgs n.50/2016 e dell’art.24 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. (Codice Amministrazione Digitale).

In caso di atto pubblico amministrativo

OPERATORE ECONOMICO: …

– Codice Fiscale: …

Certificatore firma digitale: …

Validità firma digitale dal … al … Firma digitale n.: …

COMUNE: …

– Codice Fiscale: … Certificatore firma digitale: …

(Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e sorveglianza, su … facciate e rimanenti … righe escluse le firme, viene da me Segretario Generale letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

IL COMUNE …

L’OPERATORE ECONOMICO …

IL SEGRETARIO GENERALE …;

oppure

Richiesto io Segretario comunale ho ricevuto questo atto scritto con mezzi elettronici, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale sorveglianza e direzione, su n. … pagine a video, dandone diretta  lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in mia presenza in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52-bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma autografa sul testo cartaceo dell’atto pubblico e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dello stesso da loro sottoscritto.

Io Segretario comunale di seguito all’acquisizione digitale dell’atto pubblico ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale n. … rilasciata da … di … Certificazione, verificata nella loro regolarità e verificato che il contenuto negoziale non è in contrasto con l’Ordinamento giuridico.

APPALTATORE

: … COMUNE:

… UFFICIALE ROGANTE:

… – Codice Fiscale: … Certificatore firma digitale: …

Validità firma digitale dal … al … Firma digitale n.: …

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I), per l’importo di € ...=)

Sul tema si rinvia alla risposta dell’ Agenzia delle entrate 17/5/2021 n. 347

Imposta di bollo sulla domanda di partecipazione a gare con procedere aperte, contratti stipulati secondo le varie modalità procedurali - articoli 2 e3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972

Allegati

Capitolato speciale d’appalto

Duvri

Piano sicurezza …